Отчет о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами ТОО «Энерго-Инвест» за 1 полугодие 2019 года

ТОО «Энерго-Инвест» зарегистрировано Управлением юстиции от 15.11.2002 г. № 14877-1917-ТОО. Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по ВКО№ 57-ОД от 07.04.2004 г. ТОО «Энерго-Инвест» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Восточно-Казахстанской области по оказанию услуг по передаче и распределению электрической энергии. Основным видом деятельности ТОО «Энерго-Инвест» является передача электроэнергии. Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по ВКО № 160-ОД от 30.07.2018 г г введен  в действие предельный уровень тарифа и тарифных смет на услуги по передаче и распределению электрической энергии, оказываемые ТОО «Энерго-Инвест» на долгосрочный период  с 01.09.2018 г.-0,156 тенге/кВтч. Фактический тариф по итогам 1 полугодия 2019 сложился 0,270 тенге. По итогам работы предприятия за 1 полугодие 2019 года сложились следующие финансово-экономические показатели по основному виду деятельности: Доходы-11,5    млн. тенге; Расходы-      19,9  млн. тенге. Убыток предприятия за 1 полугодие 2019 года составил –     8,3   млн. тенге. Приказом 160-ОД от 30.07.2018 г. на период по 31.03.2021 г. из ранее утвержденной тарифной сметы исключены расходы по амортизации основных средств, затраты на оплату налога на имущество и налога на транспорт. Нормативные потери электроэнергии сложились в пределах утвержденного процента 0,8%. Сверхнормативных потерь компания не имеет. Объем передачи и распределения электроэнергии за 1 полугодие 2019 г. составил 73714 тыс. кВт/ч.На услуги передачи и распределения электроэнергии ТОО «Энерго-Инвест» заключен договор с Энергоснабжающей организацией ТОО «Семейэнерготрейд», потребителями которого являются крупные промышленные потребители: ТОО «Цементный завод Семей»,  АО «Сем. машиностроительный завод», ТОО «Сем. Завод асбестоцементных изделий», ТОО «ПОСЖБ»   и   др.

Электроэнергия, передаваемая  по  сетям  ТОО  «Энерго-Инвест»  соответствует  требованиям  ГОСТа  по  качественным  характеристикам.

Отчет о финансовом положении

за 1 полугодие 2019 г., тыс. тенге

|  | На 01 июля 2019 г |
| --- | --- |
| I. Краткосрочные активы | 12518 |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 743 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 344 |
| Запасы | 1235 |
| Текущие налоговые активы | 9980 |
| Прочие краткосрочные активы | 216 |
| II. Долгосрочные активы | 41831 |
| Основные средства | 41831 |
| БАЛАНС | 54349 |
| III. Краткосрочные обязательства | 262286 |
| Обязательства по налогам | 4 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 260945 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1219 |
| V. Капитал | -207937 |
| Уставный капитал | 84 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -208021 |
| БАЛАНС (строка 22 + строка 36) | 54349 |
| Отчет о совокупном доходе за 1 полугодие 2019 г., тыс. тенге |  |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 11500 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 16659 |
| Валовая прибыль | -5159 |
| Прочие доходы | 96 |
| Административные расходы | 3269 |
| Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности | -8332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | -8332 |
| Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период | -8332 |
| Общий совокупный доход | -8332 |

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за 1 полугодие 2019 г., тыс. тенге

|  | I. Движение денежных средств от операционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Поступление денежных средств, всего |  | 12312 |  |  |  |  |  |
|  | предоставление услуг |  | 12312 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Выбытие денежных средств, всего |  | 11626 |  |  |  |  |  |
|  | платежи поставщикам за товары и услуги |  | 1672 |  |  |  |  |  |
|  | выплаты по заработной плате |  | 7067 |  |  |  |  |  |
|  | другие платежи в бюджет |  | 2887 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности |  | 686 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств |  | 686 |  |  |  |  |  |
|  | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода |  | 57 |  |  |  |  |  |
|  | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |  | 743 |  |  |  |  |  |
| Отчет об изменениях в капитале за 1 полугодие 2019 г., тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Капитал материнской организации |  |  |  | Итого капитал |  |  |
|  |  | Уставный капитал |  | Нераспределенная прибыль |  |  |  |  |
| Сальдо на 1 января отчетного года |  | 84 |  | -199689 |  | -199605 |  |  |
| Пересчитанное сальдо |  | 84 |  | -199689 |  | -199605 |  |  |
| Всего прибыль/убыток за период |  |  |  | -8332 |  |  |  |  |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года |  | 84 |  | -208021 |  | -207937 |  |  |
| Сальдо на 1 января предыдущего года |  | 0 |  | -184503 |  | -184419 |  |  |
| Пересчитанное сальдо |  | 84 |  | -184503 |  | -184419 |  |  |
| Прибыль/убыток за период |  |  |  | -15186 |  |  |  |  |
| Всего прибыль/убыток за период |  |  |  | -15186 |  |  |  |  |
| Сальдо на 31 декабря предыдущего года |  | 84 |  | -199689 |  | -199605 |  |  |

| Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования за 1 полугодие 2019 г., тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ед изм | Кол-во в натур показателях |  |  | Сумма инвест-й программы, тыс. тенге |  |  | собственные средства (тыс.тенге) |  |  |
|  |  | план на 01.04. 2018 г-31.03.2019 г. | план на 01.04. 2019 г-31.03. 2020 г. | факт за 2019 г | план на 01.04. 2018 г-31.03.2019 г. | план на 01.04. 2019 г-31.03.2020 г. | факт за 2019 г | план на 01.04. 2018 г-31.03.2019 г. | план на 01.04. 2019 г-31.03.2020 г. | факт за 2019 г |
| Кап ремонт трансф-ра ТРДН-32000/110-76 У1 в соотв с требованиями Правил технической эксплуатации | шт | 1 |  | исполнен в 2018 г. | 11107 |  | исполнен в 2018 г. | 11107 |  | исполнен в 2018 г. |
| Замена масляного выключателя ВМТ-110 на элегазовый ВГТ-110 на ПС «Кондитерская фабрика» | шт |  | 1 |  |  | 2647 |  |  | 2647 |  |
| Итого |  |  |  |  | 11107 | 2647 | 0 | 11107 | 2647 |  |
| Отклонений нет, работы ведутся согласно графика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнение тарифной сметы ТОО «Энерго-Инвест» на услуги

по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2019 г.

| Наименование показателей * | Утвержденные на 2019 год | Факт 1 полугодие 2019 г. |
| --- | --- | --- |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в том числе | 10 754,35 | 8 956 |
| Материальные затраты, всего | 133,07 | 36 |
| ГСМ | 86,32 |  |
| энергия тепловая | 46,75 | 36 |
| Затраты на оплату труда, всего | 7 069,10 | 5102 |
| заработная плата | 6 484,30 | 4647 |
| социальный налог, СО, ФОМС | 584,80 | 458 |
| Амортизация | - | 1 842 |
| Ремонт, всего | 1 768,54 | 1312 |
| ремонт, не приводящий к росту стоимости ОС подряд способом | 384,70 |  |
| ремонт хоз способом | 1 383,84 | 1312 |
| Услуги стор-х орг-й произв-го хар-ра | 1 539,50 | 659 |
| Услуги по эксплуат обор АО "Кегок" | 1 165,31 | 528 |
| Услуги связи произв характера | 40,07 | 16 |
| Услуги по страхованию ГПО | 73,46 | 16 |
| Услуги по пров проф мед осмотра | 14,02 |  |
| Услуги по дезинфекци | 4,01 | 4 |
| Услуги по испытанию диэлектрических средств защиты, анализу трансф масла | 82,36 | 23 |
| Услуги по обсл пожарной сигнализации | 160,27 | 72 |
| Прочие затраты | 244,14 | 7 |
| Расходы по охране труда | 65,67 |  |
| Командировочные произв персонала | 79,41 |  |
| Страхование транспорта АГП-22 | 40,07 |  |
| Ежегодный инструктаж по ТБ | 16,70 | 7 |
| Содержание АГП-22 | 42,29 |  |
| Расходы периода, всего | 2 651,40 | 3269 |
| Общие и административные расходы, в том числе | 2 651,40 | 3269 |
| ЗП административного персонала | 1 539,34 | 2 348 |
| социальный налог, СО, ФОМС | 142,87 | 237 |
| амортизация | - |  |
| налоговые платежи и сборы | 82,00 | 169 |
| имущественный налог | - | 155 |
| земельный налог | 70,00 | 14 |
| плата за ПЗУ | 5,00 |  |
| плата за эмиссии в окружающую среду | 7,00 |  |
| командировочные расходы АУП | 125,77 | 93 |
| периодическая печать и информационные услуги | 63,10 | 181 |
| содержание служебного транспорта | 304,96 |  |
| услуги связи АУП | 21,15 |  |
| оформление документов | 33,86 | 71 |
| услуги банка | 134,67 | 98 |
| аренда помещения | 111,00 | 56 |
| канцелярские расходы | 75,68 |  |
| обслуживание оргтехники | 14,00 | 10 |
| обязательное страхование АУП | 3,00 | 7 |
| Нормативные потери электроэнергии | 25 942,57 | 7 698 |
| Нормативные потери, % | 0,80 | 0,80 |
| Нормативные потери, тыс.кВтч | 2 015,74 | 598 |
| Всего затрат | 39 348,32 | 19 924,00 |
| Всего доход | 39 348,32 | 11500 |
| Объем оказываемых услуг, тыс. кВтч | 251 968,00 | 73 714,89 |
| Тариф (без НДС), тенге/кВтч | 0,156 | 0,270 |
| Тарифная смета утверждена на год. Исполнение статей планируется в полном объеме. |  |  |