Ежегодный отчет о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами ТОО «Энерго-Инвест» по сроку до 01 мая 2024 года.

ТОО «Энерго-Инвест» зарегистрировано Управлением юстиции от 15.11.2002 г.   № 14877-1917-ТОО. Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по ВКО № 57-ОД от 07.04.2004 г. ТОО «Энерго-Инвест» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Восточно-Казахстанской области по оказанию услуг по передаче и распределению электрической энергии. В январе 2003 года исключена в связи с образованием ДКРЕМ по области Абай. на основании заявления KZ43RFF00006625 от 13.01.2023 года компания включена в местный раздел Регистра субъектов естественных монополий по области Абай. Основным видом деятельности ТОО «Энерго-Инвест» является передача электроэнергии. С 01 мая 2023 года по 30 сентября 2023 года компания работала по тарифу, утвержденному приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ВКО" № 43-ОД от 16 марта 2021 г. "Об утверждении тарифов и тарифных смет ТОО "Энерго-Инвест" на услуги по передаче электрической энергии на период с 01 мая 2021 года по 30 апреля 2026 года- 0,225 тенге/кВтч без НДС, с 01.10.2023 года по тарифу, утвержденному приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по области Абай" № 62-ОД от 22.09.2023 г. "Об утверждении тарифов и тарифных смет ТОО "Энерго-Инвест" на услуги по передаче электрической энергии" -0,288 тенге/кВтч без НДС . Фактический тариф за период действия утвержденной тарифной сметы с 01 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года оперативно сложился 0,718 тенге/кВтч без НДС. Доходы оперативно -  37,3    млн. тенге.  Расходы оперативно – 101,6  млн. тенге. Убыток предприятия оперативно составил –  57,6  млн. тенге.  При учтенном в тарифе объеме передачи электроэнергии 152,910 млн. кВтч, фактический объем   оперативно за период действия тарифной сметы составил 141,360 млн. кВт-ч. Отклонения по статьям затрат, против утвержденных в тарифе сложились следующие: 1) Экономии по статьям затрат не было; 2) По фонду оплаты труда в целом допущен перерасход. Произведено увеличение среднемесячной заработной платы работников против уровня, заложенного в тарифной смете, в соответствии с уровнями инфляции по согласованию с единственным участником ТОО "Энерго-Инвест". В целом среднемесячная заработная плата ниже среднемесячной номинальной заработной платы на одного работающего по области по видам экономической деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование»; 3) Амортизационные отчисления использованы на исполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы. Мероприятия инвестиционной программы выполнены в полном объеме; 4) Превышение затрат по статьям " услуги связи производственного характера, услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности , услуги по проведению проф мед осмотра, услуги по осуществлению дезинф работ, услуги по испытанию диэлектрических средств защиты, анализу трансф масла, услуги по обязательному экспертному обслуживанию технического состояния оборудования и эл сетей, расходы на оплату услуг системного оператора АО "KEGOC", ежегодный обязательный инструктаж  по ТБ, имущественный налог, услуги банка , обслуживание оргтехники"  сложилось по причине того, что в тарифе затраты утверждены ниже необходимых для осуществления деятельности; 5) Технологические потери электроэнергии составили 1,07% по сравнению с утвержденными в тарифе 0,81%. Превышение фактических технологических потерь сложилось по причине того, что нормативные потери в тарифе утверждены ниже необходимых для покрытия подтвержденных расчетами нормативных потерь электрической энергии.  Кроме этого, компания в процессе деятельности имела обязательные расходы, не учтенные в тарифной смете. Это  расходы по испытанию приборов и оборудования, по аренде транспортного средства,  расходы по обязательному страхованию работников АУП от несчастных случаев, расходы по проведению аудита финансовой отчетности. Расходы по страхованию АУП и по проведению аудита финансовой отчетности были исключены из сметы уполномоченным органом при утверждении тарифа. На услуги передачи электроэнергии ТОО «Энерго-Инвест» заключены договоры с энергоснабжающими организациями - ТОО "СемейПромЭнерго",  ТОО "Росэлко Трэйд", потребителями которых являются крупные промышленные компании: ТОО «ПК "Цементный завод Семей»,  АО «Семипалатинский машиностроительный завод», ТОО "Семей Құрылыс Материалдары", ТОО «ПОСЖБ» и др. С целью недопущения сверхнормативных потерь электрической энергии в сетях и оборудовании, компанией регулярно проводятся мероприятия по капитальному ремонту и обновлению основных средств. За период с мая 2023 года по апрель 2024 года в рамках утвержденной инвестиционной программы была проведена Реконструкция ВЛ-6 кВ №11,33 двухцепная, замена ж/б опор в количестве 2 штук. Приобретено оборудование, его монтаж и наладка "Дуговая защита ЛАЙМ КРУ 6-10 кВ с продольно-включением оптических датчиков" в количестве 10 шт, оборудования "ЛАЙМ.ВОД Волокно-оптический датчик L=3м МТ" в количестве 30 шт.

Инвестиционная программа на период с 01 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года утверждена совместным приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий  Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Абай" № 42-ОД от 17 июля 2023 года и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай" № 42-ОД от 17 июля 2023 года.

Работы, предусмотренные в инвестиционной программе, выполнены в полном объеме.

Электроэнергия, передаваемая  по  сетям  ТОО  «Энерго-Инвест»  соответствует  требованиям  ГОСТа  по  качественным  характеристикам и по  надежности  электроснабжения, в отчетном периоде не было аварийных отключений,  недоотпусков  электроэнергии  в  адрес  потребителей  по  вине  энергопередающей  организации.

| Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) за 2023 год, тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Краткосрочные активы | 13 120 500 | 23 712 921 |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 236 037 | 58 663 |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 13 289 | 2 497 157 |  |  |  |  |  |  |  |
| Запасы | 2 647 341 | 2 740 618 |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие налоговые активы | 8 612 796 | 10 099 796 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие краткосрочные активы | 1 611 037 | 8 316 687 |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Долгосрочные активы | 291 951 331 | 78 697 575 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства | 283 093 435 | 74 304 930 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нематериальные активы | 2 486 904 | 2 977 510 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие долгосрочные активы | 6 370 992 | 1 415 135 |  |  |  |  |  |  |  |
| БАЛАНС (строка 01 + строка 09) | 305 071 831 | 102 410 496 |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Краткосрочные обязательства | 68 411 103 | 39 217 572 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательства по налогам | 767 355 | 1 228 717 |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 21 496 679 | 22 715 866 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие краткосрочные обязательства | 46 147 069 | 15 272 989 |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Капитал | 236 660 728 | 63 192 924 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уставный капитал | 350 084 000 | 350 084 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв | 249 578 969 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | - 363 002 240 | - 286 891 076 |  |  |  |  |  |  |  |
| БАЛАНС (строка 22 + строка 36) | 305 071 831 | 102 410 496 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет о совокупном годовом доходе за 2023 год, тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За отчетный период | За предыдущий период |  |  |  |  |  |  |  |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 36 876 078 | 40 664 920 |  |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 99 838 822 | 52 161 880 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовая прибыль | - 62 962 745 | - 11 496 960 |  |  |  |  |  |  |  |
| Административные расходы | 13 598 921 | 8 175 815 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 16 893 681 | 6 391 855 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие доходы | 17 857 143 | 2 744 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности | - 75 598 203 | - 26 061 887 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | - 75 598 203 | - 26 061 887 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период | - 75 598 203 | - 26 061 887 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий совокупный доход | - 75 598 203 | - 26 061 887 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет о движении денежных средств (прямой метод) за 2023 год, тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За отчетный период | За предыдущий период |  |  |  |  |  |  |  |
| Движение денежных средств от операционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поступление денежных средств от операционной деятельности, всего | 100 730 978 | 56 131 536 |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставление услуг | 56 148 250 | 43 022 024 |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления | 44 582 728 | 13 109 513 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Выбытие денежных средств от операционной деятельности, всего | 84 732 017 | 60 042 963 |  |  |  |  |  |  |  |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 49 205 159 | 35 036 014 |  |  |  |  |  |  |  |
| выплаты по заработной плате | 23 972 776 | 18 212 043 |  |  |  |  |  |  |  |
| другие платежи в бюджет | 6 384 382 | 6 506 398 |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выплаты | 5 169 700 | 288 508 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | 15 998 961 | - 3 911 427 |  |  |  |  |  |  |  |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Выбытие денежных средств от инвестиционной деятельности, всего | 15 821 586 | 3 270 705 |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение основных средств | 15 821 586 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение нематериальных активов |  | 3 270 705 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | - 15 821 586 | - 3 270 705 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств | 177 375 | - 7 182 132 |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 58 663 | 7 240 795 |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 236 037 | 58 663 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет об изменениях в капитале за 2023 год, тенге. Показатель; Капитал материнской организации; Итого капитал. Уставный капитал; Резервный капитал; Нераспределенная прибыль. Сальдо на 1 января отчетного года; 350 084 000; - 286 890 910; 63 193 090. Корректировки прошлых периодов; - 512 961; - 512 961. Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020); 350 084 000; - 287 403 871; 62 680 129. Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050); 249 578 969; - 75 598 203; 173 980 765. Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090); 350 084 000; 249 578 969; - 363 002 074; 236 660 894. Сальдо на 1 января предыдущего года; 350 084 000; - 260 829 023; 89 254 977. Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150); - 26 061 887; - 26 061 887. Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.190); 350 084 000; -; - 286 890 910; 63 193 090. Исполнение инвестиционной программы ТОО "Энерго-Инвест" за период с 01 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года оперативно № п/п; Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ); Отчет о прибылях и убытках; Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге; Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге; Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте); Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности. Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория; Наименование мероприятий; Единица измерения (для натуральных показателей); Количество в натуральных показателях; Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта); собственные средства; Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта). план на период 01.05.2022 г- 30.04.2023 г; факт за период 01.05.2022 г- 30.04.2023 г; план на период 01.05.2022 г- 30.04.2023 г; факт за период 01.05.2022 г- 30.04.2023 г; отклонение; Амортизация; факт прошлого года; факт текущего года. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 19; 20; 26. 1; Регулируемый вид услуг-передача электрической энергии, обслуживаемая территория- область Абай; Реконструкция ВЛ-6 кВ №11,33 двухцепная, замена ж/б опор в количестве 2 штук; шт; 2; 2; с 01.05.2023 г по 30.04.2024 г; прилагается; 3 164; 3 164; -; 3 164; 1,72%; Работы были проведены в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, типовыми и местными инструкциями по эксплуатации, а также в связи с физической и моральной изношенностью ВЛ. Согласно заключения экспертной организации компания готова в обеспечению передачи электрической энергии потребителям по сетям ТОО "Энерго-Инвест" в соответствии с установленными балансами электрических мощностей.. 2; Приобретение оборудования "Дуговая защита ЛАЙМ КРУ 6-10 кВ с продольно-включением оптических датчиков" в количестве 10 шт; шт; 10; 10; с 01.05.2023 г по 30.04.2024 г; прилагается; 1 418; 1 418; -; 1 418; 0,75%. 3; Приобретение оборудования "ЛАЙМ.ВОД Волокно-оптический датчик L=3м МТ" в количестве 30 шт; шт; 30; 30; с 01.05.2023 г по 30.04.2024 г; прилагается; 501; 501; -; 501; 0,09%. Монтаж дуговой защиты ЛАЙМ КРУ 6-10 кВ с продольно-включением оптических датчиков" в количестве 10 шт и ЛАЙМ.ВОД Волокно-оптический датчик L=3м МТ" в количестве 30 шт; 10; 10; с 01.05.2023 г по 30.04.2024 г; прилагается; 1 002; 1 002; -; 1 002; 0,08%. Наладочные работы, ввод в эксплуатацию дуговой защиты ЛАЙМ КРУ 6-10 кВ с продольно-включением оптических датчиков" в количестве 10 шт и ЛАЙМ.ВОД Волокно-оптический датчик L=3м МТ" в количестве 30 шт; 10; 10; с 01.05.2023 г по 30.04.2024 г; прилагается; 748; 748; -; 748; 0,05%. ИТОГО; 6 833; 6 833; -. Исполнение тарифной сметы ТОО "Энерго-Инвест" на услуги по передаче электроэнергии за период с 01 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года №; Наименование показателей *; Единица измерения; Принято в действующей тарифной смете с 01 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года; Фактически сложившиеся показатели оперативно; Процент исполнения сметы; Причины отклонения. 1; 2; 3; 9; 11. I; Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего; тыс. тенге; 24 410; 73 718,07; 302,00. 1; Материальные затраты, всего; -. 2; Затраты на оплату труда, всего; тыс. тенге; 9 573; 12 200,48; 127,45. 2.1; заработная плата; тыс. тенге; 8 596; 10 967,01; 127,58; ниже среднемесячной номинальной заработной платы на одного работающего по области по видам экономической деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование».. 2.2; социальный налог и соц отчисления, в том числе; тыс. тенге; 977; 1 233,47; 126,31. 2.2.а; социальный налог; тыс. тенге; 448; 552,40; 123,34. 2.2.б; соц отчисления; тыс. тенге; 271; 334,49; 123,53. 2.2.в; ОСМС; тыс. тенге; 258; 328,82; 127,51. 2.2.г; ОПВР; 17,75; -. 3; Амортизация; тыс. тенге; 6 833; 49 939,58; 730,83. в т.ч. на выполнение инвестиционной программы; тыс. тенге; 6 833; 49 939,58; 730,83. 4; Ремонт, всего; тыс. тенге; 1 877; 3 805,56; 202,72. 4.1; ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов подрядным способом; тыс. тенге; 1 485,00; -. 4.2; ремонт хоз способом; тыс. тенге; 1 877; 2 320,56; 123,61. 5; Услуги сторонних организаций производственного характера; тыс. тенге; 5 885; 6 098,76; 103,63. 5.1; Услуги по эксплуатационному обслуживанию оборудования АО "Kegoc"; тыс. тенге; 1 046; 1 384,27; 132,34. 5.2; Услуги связи производственного характера; тыс. тенге; 21; 45,41; 216,23. 5.3; Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности; тыс. тенге; 75; 149,67; 199,56. 5.4; Услуги по проведению профессионального медицинского обследования; тыс. тенге; 19; 37,44; 201,29. 5.5; Услуги по осуществлению дезинфекционных работ; тыс. тенге; 5; 12,60; 262,50. 5.6; Услуги по испытанию диэлектрических средств защиты, анализу трансф масла; тыс. тенге; 90; 229,82; 255,36. 5.7; Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации; тыс. тенге; 150; 127,00; 84,67; с начислением за март, апрель статья будет исполнена. 5.8; Услуги по обязательному экспертному обследованию технического состояния оборудования и эл сетей; тыс. тенге; 99; 102,60; 103,64. 5.9; Услуги по технической экспертизе инвест программы; тыс. тенге; 180; 59,90; 33,33; с начислением за март, апрель статья будет исполнена. 5.10; Услуги РФЦ по обеспечению готовности к несению нагрузки; тыс. тенге; 1 656; 1 582,40; 95,55; с начислением за март, апрель статья будет исполнена. 5.11; Услуги АО "Kegoc" по передаче э/э по национальной электрической сети; тыс. тенге; 635; 634,64; 100,00. 5.12; Услуги по балансированию АО "Kegoc"; тыс. тенге; 81; 71,39; 87,72; с начислением за март, апрель статья будет исполнена. 5.13; Услуги АО "Kegoc" по пользованию э/э по национальной электрической сети; 1 829; 1 507,06; 82,40; с начислением за март, апрель статья будет исполнена. 5.14; Услуги по испытанию приборов, поверка; тыс. тенге; -; 154,55; -. 6; Прочие затраты (необходимо расшифровать); тыс. тенге; 241,49; 1 673,71; 693,08. 6.1; Расходы по охране труда; тыс. тенге; 181; 184,01; 101,39. 6.2; Командировочные расходы производственного персонала; тыс. тенге; 12; 15,00; 125,00. 6.3; Ежегодный обязательный инструктаж по ТБ; тыс. тенге; 48; 53,13; 110,68; с начислением за март статья будет исполнена. 6.4; Аренда транспортного средства; тыс. тенге; 121,58; -; не учтены в тарифной смете. 6.5; Услуги по техническому обслуживанию и ремонту телеметрии АСДУ на ПС 110/6 кВ №13 г.Семей; тыс. тенге; 1 300,00; -; не учтены в тарифной смете. 6.6; Изготовление схемы; тыс. тенге; -; -; не учтены в тарифной смете. II; Расходы периода, всего; тыс. тенге; 4 404; 12 318,62; 279,72. 7; Общие и административные расходы, всего; тыс. тенге; 4 404; 12 318,62; 279,72. 7.1; заработная плата административного персонала; тыс. тенге; 3 221; 8 776,90; 272,45; ниже среднемесячной номинальной заработной платы на одного работающего по области по видам экономической деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование».. 7.2; социальный налог, соц отчисления; 366; 971,08; 265,36. 7.2.а; социальный налог; тыс. тенге; 168; 521,78; 310,88. 7.2.б; соц отчисления; тыс. тенге; 101; 234,73; 231,33. 7.2.в; ОСМС; тыс. тенге; 97; 199,46; 206,40. 7.2.г; ОПВР; тыс. тенге; 15,10; -. 7.3; амортизация; тыс. тенге; -; 68,12; -. 7.4; налоговые платежи; 346; 2 083,79; 602,25. а; имущественный налог; тыс. тенге; 326; 2 063,96; 633,12. б; земельный налог; тыс. тенге; 20; 19,84; 99,18. 7.5; лимитируемые затраты, в том числе; 224; 108,13; 48,24. а; периодическая печать и информационные услуги; тыс. тенге; 224; 108,13; 48,24; с начислением за март апрель статья будет исполнена. 7.8; услуги банка; тыс. тенге; 48; 69,74; 145,29. 7.9; аренда помещения; тыс. тенге; 107; 89,29; 83,34; с начислением за март апрель статья будет исполнена. 7.10; канцелярские расходы; тыс. тенге; 82; 82,55; 100,67. 7.11; обслуживание оргтехники; тыс. тенге; 9; 9,69; 105,36; не учтены в тарифной смете. 7.12; обязательное страхование; тыс. тенге; -; 59,34; -; не учтены в тарифной смете. 9; Нормативные потери электроэнергии; тыс. тенге; 15 209; 15 568; 102,36. Нормативные потери; %; 0,81; 0,81. тыс. тенге; 1 241; 1 157; 93,26. III; Всего затрат; 44 023; 101 604,21; 230,80. затраты на кВтч; 0,288; 0,719. V; Всего доходов; тыс. тенге; 44 023; 37 317. VI; Объем оказываемых услуг; тыс. кВтч; 152 910; 141 359. VII; Тариф (без НДС); тенге/кВтч; 0,288; 0,264. Справочно. 8; Среднесписочная численность персонала,; человек; 12; 9. 8.1; производственного; человек; 10; 7. 8.2; административного; человек; 2; 2. 9; Среднемесячная заработная плата, всего, в т. ч.; тенге; 82 341; 174 317. 9.1; Производственного персонала; тенге; 71 635; 122 860. 9.2; Административного персонала; тенге; 134 226; 365 704. |  |  |  |  |  |  |