Ежегодный отчет о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами ТОО «Энерго-Инвест» по сроку до 01 мая 2025 года.

ТОО «Энерго-Инвест» зарегистрировано Управлением юстиции от 15.11.2002 г.  № 14877-1917-ТОО. Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по ВКО № 57-ОД от 07.04.2004 г. ТОО «Энерго-Инвест» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Восточно-Казахстанской области по оказанию услуг по передаче и распределению электрической энергии. В январе 2003 года исключена в связи с образованием ДКРЕМ по области Абай. на основании заявления KZ43RFF00006625 от 13.01.2023 года компания включена в местный раздел Регистра субъектов естественных монополий по области Абай. Основным видом деятельности ТОО «Энерго-Инвест» является передача электроэнергии. С 01 мая 2024 года по 20 мая 2024 года компания работала по тарифу, утвержденному приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ВКО" № 43-ОД от 16 марта 2021 г. "Об утверждении тарифов и тарифных смет ТОО "Энерго-Инвест" на услуги по передаче электрической энергии на период с 01 мая 2021 года по 30 апреля 2026 года- 0,278 тенге/кВтч без НДС, с 20.05.2024 года по тарифу, утвержденному приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по области Абай" № 33-ОД от 13.05.2024 г. "Об утверждении тарифов и тарифных смет ТОО "Энерго-Инвест" на услуги по передаче электрической энергии" -0,475 тенге/кВтч без НДС. Фактический тариф за период действия утвержденной тарифной сметы с 01 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года оперативно сложился 0,725 тенге/кВтч без НДС. Доходы оперативно по деятельности "передача электрической энергии" -  63,04 млн. тенге, доходы по иной деятельности - 26,78 млн. тенге.  Расходы оперативно по деятельности "передача электрической энергии"- 95,37  млн. тенге, расходы  по иной деятельности - 12,92 млн. тенге, расходы по фактическим потерям превышающим утвержденных потерь - 8 ,67 млн. тенге. Убыток предприятия оперативно составил –  27,14  млн. тенге.  При учтенном в тарифе объеме передачи электроэнергии 152,910 млн. кВтч, фактический объем   оперативно за период действия тарифной сметы составил 131,63 млн. кВт-ч. Отклонения по статьям затрат, против утвержденных в тарифе сложились следующие: 1) Экономии по статьям затрат не было; 2) Амортизационные отчисления использованы на исполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы. Мероприятия инвестиционной программы выполнены в полном объеме; 3) Превышение затрат по статьям "услуги по эксплутационному обслуживанию оборудования АО "Kegoc", услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности , услуги по проведению проф мед осмотра, услуги по осуществлению дезинф работ, услуги по испытанию диэлектрических средств защиты, анализу трансф масла, расходы по охране труда, ежегодный обязательный инструктаж  по ТБ, имущественный налог, обслуживание оргтехники"  сложилось по причине того, что в тарифе затраты утверждены ниже необходимых для осуществления деятельности; 4) Технологические потери электроэнергии составили 1,07% по сравнению с утвержденными в тарифе 0,81%. Превышение фактических технологических потерь сложилось по причине того, что нормативные потери в тарифе утверждены ниже необходимых для покрытия подтвержденных расчетами нормативных потерь электрической энергии.  Кроме этого, компания в процессе деятельности имела обязательные расходы, не учтенные в тарифной смете. Это  расходы по аренде транспортного средства,  расходы по обязательному страхованию работников АУП от несчастных случаев. Расходы по страхованию АУП  были исключены из сметы уполномоченным органом при утверждении тарифа. На услуги передачи электроэнергии ТОО «Энерго-Инвест» заключены договоры с энергоснабжающими организациями - ТОО "Шыгысэнерготрейд" с 01.01.2025 года - АО "ОЭСК",  потребителями которых являются крупные промышленные компании:   АО «Семипалатинский машиностроительный завод», ТОО "Семей Құрылыс Материалдары", ТОО «ПОСЖБ» , и др., а также с компанией ТОО «ПК "Цементный завод Семей» и ГКП "СемейВодоканал" (до ноября 2024 года). С целью недопущения сверхнормативных потерь электрической энергии в сетях и оборудовании, компанией регулярно проводятся мероприятия по капитальному ремонту и обновлению основных средств. За период с мая 2024 года по апрель 2025 года в рамках утвержденной инвестиционной программы было приобретено оборудование, его монтаж и наладка ""Цифровое устройство релейной защиты и автоматики Алтей"" в количестве 9 шт, оборудование высоковольтные вводы тип ГКЛШШ-90 126/2000 О1 ИВУГ.686352.234-01 в количестве 2 штук, Вакуумный выключатель Siemens Sion ЗАЕ5 185-6AF50? 12 кВ. 31,5 кА 2500А в количестве 1 шт.

Инвестиционная программа на период с 01 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года утверждена совместным приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий  Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Абай" № 21-ОД от 27 марта 2024 года и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай" № 25-ОД от 28 марта 2025 года..

Работы, предусмотренные в инвестиционной программе, выполнены в полном объеме.

Электроэнергия, передаваемая  по  сетям  ТОО  «Энерго-Инвест»  соответствует  требованиям  ГОСТа  по  качественным  характеристикам и по  надежности  электроснабжения, в отчетном периоде не было аварийных отключений,  недоотпусков  электроэнергии  в  адрес  потребителей  по  вине  энергопередающей  организации.

| Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) за 2024 год, тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Краткосрочные активы | 26 527 054 | 13 111 566 |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 608 071 | 236 037 |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 7 613 495 | 1 041 |  |  |  |  |  |  |  |
| Запасы | 5 377 895 | 2 647 341 |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие налоговые активы | 5 325 041 | 8 614 202 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие краткосрочные активы | 7 602 553 | 1 612 944 |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Долгосрочные активы | 271 976 777 | 291 951 331 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства | 269 980 479 | 283 093 435 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нематериальные активы | 1 996 298 | 2 486 904 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие долгосрочные активы | - | 6 370 992 |  |  |  |  |  |  |  |
| БАЛАНС (строка 01 + строка 09) | 298 503 832 | 305 062 897 |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Краткосрочные обязательства | 108 541 388 | 68 410 685 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательства по налогам | 496 790 | 342 945 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 607 813 | 423 992 |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 5 313 633 | 23 060 206 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие краткосрочные обязательства | 102 123 152 | 44 583 542 |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Капитал | 189 962 446 | 236 652 212 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уставный капитал | 350 084 000 | 350 084 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв | 249 344 917 | 249 578 969 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | - 409 466 471 | - 363 010 757 |  |  |  |  |  |  |  |
| БАЛАНС (строка 22 + строка 36) | 298 503 834 | 305 062 898 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет о совокупном годовом доходе за 2024 год, тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За отчетный период | За предыдущий период |  |  |  |  |  |  |  |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 65 787 535 | 36 876 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 98 395 871 | 99 839 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовая прибыль | - 32 608 336 | - 62 963 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Административные расходы | 20 351 215 | 13 599 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 26 326 418 | 16 893 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие доходы | 32 313 246 | 17 857 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности | - 46 972 722 | - 75 598 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | - 46 972 722 | - 75 598 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период | - 46 972 722 | - 75 598 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий совокупный доход | - 46 972 722 | - 75 598 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет о движении денежных средств (прямой метод) за 2024 год, тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За отчетный период | За предыдущий период |  |  |  |  |  |  |  |
| Движение денежных средств от операционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поступление денежных средств от операционной деятельности, всего | 188 631 042 | 100 890 121 |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставление услуг | 115 544 683 | 56 147 435 |  |  |  |  |  |  |  |
| авансы полученные | - | 44 583 542 |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления | 73 086 360 | 159 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Выбытие денежных средств от операционной деятельности, всего | 171 529 436 | 84 891 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 122 269 425 | 49 278 963 |  |  |  |  |  |  |  |
| выплаты по заработной плате | 34 690 429 | 23 972 776 |  |  |  |  |  |  |  |
| другие платежи в бюджет | 7 096 288 | 6 384 382 |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выплаты | 7 473 295 | 5 255 039 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | 17 101 606 | 15 998 961 |  |  |  |  |  |  |  |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Выбытие денежных средств от инвестиционной деятельности, всего | 16 729 572 | 15 821 586 |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение основных средств | 16 729 572 | 15 821 586 |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | - 16 729 572 | - 15 821 586 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств | 372 034 | 177 374 |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 58 663 | 7 240 795 |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 430 696 | 7 418 169 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет об изменениях в капитале за 2024 год, тенге. Показатель; Капитал материнской организации; Итого капитал. Уставный капитал; Резервный капитал; Нераспределенная прибыль. Сальдо на 1 января отчетного года; 350 084 000; 249 578 969; - 363 010 757; 236 652 212. Корректировки прошлых периодов; 282 956; 282 956. Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020); 350 084 000; 249 578 969; - 362 727 801; 236 935 168. Прибыль/убыток от переоценки активов; - 234 052; 234 052; -. Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033); - 234 052; 234 052; -. Общий совокупный доход; - 46 972 722; - 46 972 722. Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050); -; - 234 052; - 46 738 670; - 46 972 722. Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090); 350 084 000; 249 344 917; - 409 466 471; 189 962 446. Сальдо на 1 января предыдущего года; 350 084 000; 249 578 969; - 287 412 757; 312 250 212. Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150); - 75 598 000; - 75 598 000. Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.190); 350 084 000; 249 578 969; - 363 010 757; 236 652 212. Исполнение инвестиционной программы ТОО "Энерго-Инвест" за период с 01 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года оперативно № п/п; Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ); Отчет о прибылях и убытках; Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге; Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге; Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте); Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности. Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория; Наименование мероприятий; Единица измерения (для натуральных показателей); Количество в натуральных показателях; Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта); собственные средства; Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта). план на период 01.05.2022 г- 30.04.2023 г; факт за период 01.05.2022 г- 30.04.2023 г; план на период 01.05.2022 г- 30.04.2023 г; факт за период 01.05.2022 г- 30.04.2023 г; отклонение; Амортизация; факт прошлого года; факт текущего года. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 19; 20; 26. 1; Регулируемый вид услуг-передача электрической энергии, обслуживаемая территория- область Абай; Приобретение оборудования высоковольтные вводы тип ГКЛШШ-90 126/2000 О1 ИВУГ.686352.234-01 в количестве 2 штук; шт; 2; 2; 01.05.24-30.04.25 гг.; прилагается; 9 872; 10 324; 452; 3 164; 0,98%; Работы были проведены в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, типовыми и местными инструкциями по эксплуатации, а также в связи с физической и моральной изношенностью ВЛ. Согласно заключения экспертной организации компания готова в обеспечению передачи электрической энергии потребителям по сетям ТОО "Энерго-Инвест" в соответствии с установленными балансами электрических мощностей.. 2; Приобретение оборудования "Цифровое устройство релейной защиты и автоматики Алтей"; шт; 9; 9; 01.05.24-30.04.25 гг.; прилагается; 3 565; 3 565; -; 1 418; 0,04%. 3; Наладочные работы оборудования "Цифровое устройство релейной защиты и автоматики Алтей"; шт; 9; 9; 01.05.24-30.04.25 гг.; прилагается; 2 816; 2 816; -; 501; 0,01%. Монтажные работы оборудования "Цифровое устройство релейной защиты и автоматики Алтей"; 9; 9; 01.05.24-30.04.25 гг.; прилагается; 784; 784; -; 1 002; 0,01%. Приобретение оборудования Вакуумный выключатель Siemens Sion ЗАЕ5 185-6AF50? 12 кВ. 31,5 кА 2500А; 1; 1; 01.05.24-30.04.25 гг.; прилагается; 2 420; 3 351,9884; 932; 748; 0,67%. ИТОГО; 6 833; 6 833; -. Исполнение тарифной сметы ТОО "Энерго-Инвест" на услуги по передаче электроэнергии за период с 01 мая 2023 года по 30 апреля 2025 года №; Наименование показателей *; Единица измерения; Принято в действующей тарифной смете с 01 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года; Фактически сложившиеся показатели оперативно; Процент исполнения сметы; Причины отклонения. 1; 2; 3; 9; 11. I; Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего; тыс. тенге; 43 935,5; 61 253,24; 139,42. 1; Материальные затраты, всего; -. 2; Затраты на оплату труда, всего; тыс. тенге; 14 953; 12 775,35; 85,44. 2.1; заработная плата; тыс. тенге; 13 385; 11 451,17; 85,55; ниже среднемесячной номинальной заработной платы на одного работающего по области по видам экономической деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование».. 2.2; социальный налог и соц отчисления, в том числе; тыс. тенге; 1 568; 1 324,18; 84,45. 2.2.а; социальный налог; тыс. тенге; 685; 622,37; 90,91. 2.2.б; соц отчисления; тыс. тенге; 422; 329,90; 78,25. 2.2.в; ОСМС; тыс. тенге; 402; 312,63; 77,86. 2.2.г; ОПВР; 60; 59,27; 98,41. 3; Амортизация; тыс. тенге; 19 457; 32 098,75; 164,98. в т.ч. на выполнение инвестиционной программы; тыс. тенге; 19 457; 32 098,75; 164,98. 4; Ремонт, всего; тыс. тенге; 2 283; 7 719,40; 338,12. 4.1; ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов подрядным способом; тыс. тенге; 506; 5 800,00; 1 146,25. 4.2; ремонт хоз способом; тыс. тенге; 1 777; 1 919,40; 108,01. 5; Услуги сторонних организаций производственного характера; тыс. тенге; 6 715; 7 207,81; 103,63. 5.1; Услуги по эксплуатационному обслуживанию оборудования АО "Kegoc"; тыс. тенге; 1 087; 1 507,80; 132,34. 5.2; Услуги связи производственного характера; тыс. тенге; 22; 21,78; 216,23. 5.3; Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности; тыс. тенге; 78; 184,69; 199,56. 5.4; Услуги по проведению профессионального медицинского обследования; тыс. тенге; 20; 70,00; 201,29. 5.5; Услуги по осуществлению дезинфекционных работ; тыс. тенге; 5; 12,60; 262,50. 5.6; Услуги по испытанию диэлектрических средств защиты, анализу трансф масла; тыс. тенге; 94; 450,91; 255,36. 5.7; Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации; тыс. тенге; 162; 145,00; 84,67; с начислением за март, апрель статья будет исполнена. 5.8; Услуги по обязательному экспертному обследованию технического состояния оборудования и эл сетей; тыс. тенге; 103; 102,60; 103,64. 5.9; Услуги по технической экспертизе инвест программы; тыс. тенге; 168; -; 33,33; с начислением за март, апрель статья будет исполнена. 5.10; Услуги РФЦ по обеспечению готовности к несению нагрузки; тыс. тенге; 2 631; 2 489,29; 95,55; с начислением за март, апрель статья будет исполнена. 5.11; Услуги АО "Kegoc" по передаче э/э по национальной электрической сети; тыс. тенге; -; 100,00. 5.12; Услуги по балансированию АО "Kegoc"; тыс. тенге; 71; 66,68; 87,72; с начислением за март, апрель статья будет исполнена. 5.13; Услуги АО "Kegoc" по пользованию э/э по национальной электрической сети; 2 274; 2 156,46; 82,40; с начислением за март, апрель статья будет исполнена. 5.14; Услуги по испытанию приборов, поверка; тыс. тенге; -; -. 6; Прочие затраты (необходимо расшифровать); тыс. тенге; 528,00; 1 451,93; 693,08. 6.1; Расходы по охране труда; тыс. тенге; 471; 489,37; 101,39. 6.2; Командировочные расходы производственного персонала; тыс. тенге; 7; 14,00; 125,00. 6.3; Ежегодный обязательный инструктаж по ТБ; тыс. тенге; 50; 53,13; 110,68; с начислением за март статья будет исполнена. 6.4; Аренда транспортного средства; тыс. тенге; 267,44; -; не учтены в тарифной смете. 6.5; Услуги по техническому обслуживанию и ремонту телеметрии АСДУ на ПС 110/6 кВ №13 г.Семей; тыс. тенге; 390,00; -; не учтены в тарифной смете. 6.6; услуги по расчету потерь; тыс. тенге; 238,00; -; не учтены в тарифной смете. II; Расходы периода, всего; тыс. тенге; 8 822; 15 053,52; 170,63. 7; Общие и административные расходы, всего; тыс. тенге; 8 822; 15 053,52; 170,63. 7.1; заработная плата административного персонала; тыс. тенге. 7.2; социальный налог, соц отчисления; 7 167; 11 680,42; 162,98. 7.2.а; социальный налог; тыс. тенге; 869; 1 373,22; 158,05. 7.2.б; соц отчисления; тыс. тенге; 373; 630,23; 168,86. 7.2.в; ОСМС; тыс. тенге; 226; 336,11; 148,89. 7.2.г; ОПВР; тыс. тенге; 215; 339,89; 158,09. 7.3; амортизация; тыс. тенге; 55; 66,99; 122,14. 7.4; налоговые платежи; -; 68,12; -. а; имущественный налог; тыс. тенге; 326; 1 575,37; 483,54; с начислением за март апрель статья будет исполнена. б; земельный налог; тыс. тенге; 306; 1 555,53; 508,34. 7.5; лимитируемые затраты, в том числе; 20; 19,84; 100,18. а; периодическая печать и информационные услуги; тыс. тенге; 260; 142,86; 54,95. 7.8; услуги банка; тыс. тенге; 260; 142,86; 54,95. 7.9; аренда помещения; тыс. тенге; -; -; с начислением за март апрель статья будет исполнена. 7.10; канцелярские расходы; тыс. тенге; -. 7.11; обслуживание оргтехники; тыс. тенге; -; -; не учтены в тарифной смете. 7.12; обязательное страхование; тыс. тенге; 50; 39,53; 79,07; не учтены в тарифной смете. 9; Нормативные потери электроэнергии; тыс. тенге; 19 806; 19 066; 96,26. Нормативные потери; %; 0,81; 0,81. тыс. тенге; 1 241; 1 078; 86,85. III; Всего затрат; 72 564,18; 95 372,27; 131,43. затраты на кВтч; 0,475; 0,725. V; Всего доходов; тыс. тенге; 72 564; 63 037. VI; Объем оказываемых услуг; тыс. кВтч; 152 910; 131 627. VII; Тариф (без НДС); тенге/кВтч; 0,475; 0,475. Справочно. 8; Среднесписочная численность персонала,; человек; 12; 11. 8.1; производственного; человек; 10; 9. 8.2; административного; человек; 2; 2. 9; Среднемесячная заработная плата, всего, в т. ч.; тенге; 143 194; 178 485. 9.1; Производственного персонала; тенге; 111 539; 108 439. 9.2; Административного персонала; тенге; 298 607; 486 684. |  |  |  |  |  |  |